
**дл0**



**Администрация**

**Пригородного муниципального образования**

**Петровского муниципального района Саратовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30 сентября2024 года № 47-П

п. Пригородный

**Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»**

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО "О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области", постановлением администрации Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской областиот 20 сентября 2024 года № 36-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», постановление администрации Петровского муниципального района от 20 сентября 2024 года № 37-П «Об утверждении перечня муниципальных программ Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области», на основании Устава Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области администрация муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской областиот 30 ноября 2021 года № 59-П «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»;

постановление администрации Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области от 11 мая 2022 года №28-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»;

постановление администрации Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области от 1 сентября 2022 года №50-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»;

постановление администрации Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области от 6 октября 2022 года №56-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»;

постановление администрации Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области от 15 декабрь 2022 года №67-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»;

постановление администрации Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области от 27 января2023 года №4-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»;

постановление администрации Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области от 19 мая 2023 года №21-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»;

постановление администрации Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области от 29 июня 2023 года №33-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»;

постановление администрации Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области от 8 сентября 2023 года №50-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»;

постановление администрации Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области от 30 ноября 2023 года №63-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»;

постановление администрации Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области от 10 января 2024 года №2-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»;

постановление администрации Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области от 25 января 2024 года №7-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»;

постановление администрации Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области от 29 февраля 2024 года № 18-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»;

постановление администрации Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области от 19 апреля 2024 года № 24-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»;

постановление администрации Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области от 16 сентября 2024 года №31-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области».

3. Настоящее постановление обнародовать в местах обнародования нормативно правовых актов и разместить на официальном сайте администрации Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, но не ранее 1 января 2025 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава муниципального образования Н.И. Урядова**

Приложение

к постановлению администрации

Пригородного муниципального образования

от 30 сентября 2024 года № 47-П

**Паспорт муниципальной программы**

**«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»**

1. **Основные положения муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Администрация Пригородного муниципального образования |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пригородного муниципального образования |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | - |
| Период реализации | Этап 1: 2025 - 2030 гг |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня жизни населения за счет приведения в нормативное состояние дорог общего пользования местного значения |
| Подпрограммы | - |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (тыс. руб.) | **2025 г.-2030 г. – 27880,7 тыс. рублей** |
| Влияние на достижение национальной цели | - |

1. **Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п ппппп/п | Наименование показателя2 | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей | | | | | | Ответственный за достижение показателя4 | Связь с показателями национальных целей муниципальной программы (маркировка)5 |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 10 |
| **Цель**:  «Повышение уровня жизни населения за счет приведения в нормативное состояние дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество приведенных светильников уличного освещения заявленному требованиями ГОСТ | шт. | 146 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | Администрация Пригородного муниципального образования | - |
| 2. | Объем отремонтированных дорог | м2 | 208800 | 4590 | 4400 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | - |
| 3. | Объем очищенных дорог | м2 | 4430490 | 4430490 | 4430490 | 4430490 | 4430490 | 4430490 | 4430490 | - |
| 4. | Протяженность оформленных дорог | км | 46,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. | Поддержание работоспособности уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 6. | Количество разработанных смет | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 7. | Количество проведенных экспертиз | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 8. | Количество проведенного анализа смет | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 9. | Количество объектов, в отношении которых проведен контроль качества | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 10, | Протяженность оформленный дорог | км. | 46,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**III. Перечень структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента6 | | Краткое описание эффектов от реализации задачи структурного элемента7 | Связь с показателями8 |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития транспортной системы в границах сельского поселения» | | | | |
| 1.1. | Администрация Пригородного муниципального образования | 2025 г.-2030 г. | | |
| 1.2. | Обеспечить сохранность существующей дорожной сети, сократить долю автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям. | - повышение уровня безопасность дорожного  движения;  - создание благоприятных условий для проживания  граждан;  - приведение автомобильных дорог общего  пользования в соответствии с требованиями  техническо-эксплуатационного регламента;  - освещение улиц;  - улучшение комфортных условий для проживания. | | - осуществление дорожной деятельности по  содержанию и ремонту дорог;  - приведение светильников уличного  освещения заявленному требованиями  ГОСТ;  - паспортизация автомобильных дорог  - поддержание работоспособности уличного  освещения;  -разработка смет;  - проведение анализа смет и экспертиз; |

**IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа  «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области» | всего в том числе: | **10088,2** | **3433,3** | **3589,8** | **3589,8** | **3589,8** | **3589,8** | **27880,7** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6825,0 |
| местный бюджет | 3263,2 | 3433,3 | 3589,8 | 3589,8 | 3589,8 | 3589,8 | 21055,7 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий:  **«**Обеспечение развития транспортной системы в границах сельского поселения» | всего в том числе: | **10088,2** | **3433,3** | **3589,8** | **3589,8** | **3589,8** | **3589,8** | **27880,7** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6825,0 |
| местный бюджет | 3263,2 | 3433,3 | 3589,8 | 3589,8 | 3589,8 | 3589,8 | 21055,7 |
| иные безвозмездные поступления |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к постановлению

администрации Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области

от 30 сентября 2024 года № 47-П

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение развития транспортной системы**

**в границах сельского поселения»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации | - |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Пригородного муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL) | Базовое значение | Значения показателей по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы: «Повышение уровня жизни населения за счет приведения в нормативное состояние дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество приведенных светильников уличного освещения заявленному требованиями ГОСТ | шт. | 146 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 2. | Объем отремонтированных дорог | м2 | 208800 | 4590 | 4400 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 3. | Объем очищенных дорог | м2 | 4430490 | 4430490 | 4430490 | 4430490 | 4430490 | 4430490 | 4430490 |
| 4. | Протяженность оформленных дорог | км | 46,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Поддержание работоспособности уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Количество разработанных смет | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Количество проведенных экспертиз | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Количество проведенного анализа смет | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Количество объектов, в отношении которых проведен контроль качества | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10, | Протяженность оформленный дорог | км. | 46,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса**

**процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) | Характеристика (тип мероприятия) | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL) | Базовое значение Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие (результат):  Организовано уличное освещение | Освещено дорог в границах населенных пунктов, использовано опор воздушных линий электропередачи для размещения оборудования уличного (наружного) освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятие (результат):  Приведено уличное освещение заявленному требованиями ГОСТ нормативному состоянию | Приобретено, установлено и заменено фонарей, проводов, эл.счетчиков и т.д. | шт. | 146 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Мероприятие (результат): Разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза сметной документации, анализ сметной документации и строительный контроль за выполняемыми работами | Составлено и проверено документации | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мероприятие (результат): Осуществлена дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | Приведено в нормативное состояние дорог | м2 | 4430490 | 4430490 | 4430490 | 4430490 | 4430490 | 4430490 | 4430490 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий**: «**Обеспечение развития транспортной системы  в границах сельского поселения» | **10088,2** | **3433,3** | **3589,8** | **3589,8** | **3589,8** | **3589,8** | **27880,7** |
| областной бюджет | 6825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6825,0 |
| местный бюджет | 3263,2 | 3433,3 | 3589,8 | 3589,8 | 3589,8 | 3589,8 | 21055,7 |
| иные безвозмездные  поступления |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат): Организовано уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 1556,0 |
| иные безвозмездные  поступления |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат)  Приведено уличное освещении заявленному требованиями ГОСТ нормативному состоянию |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 435,0 |
| иные безвозмездные  поступления |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат): Разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза сметной документации, анализ сметной документации и строительный контроль за выполняемыми работами |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 346,8 | 346,8 | 346,8 | 346,8 | 346,8 | 346,8 | 2080,8 |
| иные безвозмездные  поступления |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат):Осуществлена дорожная деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | 9343,2 | 2688,3 | 2844,8 | 2844,8 | 2844,8 | 2844,8 | 23410,7 |
| областной бюджет | 6825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6825,0 |
| местный бюджет | 2518,2 | 2688,3 | 2844,8 | 2844,8 | 2844,8 | 2844,8 | 16585,7 |
| иные безвозмездные  поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) (контрольная точка) | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации  муниципального район | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат): Организовано уличное освещения | | | |
| Контрольная точка 1.1.  Организовано уличное освещение | до 31 декабря ежегодно | Администрация Пригородного муниципального образования | Акт выполненных работ |
| Контрольная точка 1.2.  Заключен договор на оказание услуг по размещению оборудования уличного (наружного) освещения | до 31 декабря ежегодно | Администрация Пригородного муниципального образования | Акт выполненных работ |
| Мероприятие (результат): Приведено уличное освещение заявленному требованиями ГОСТ нормативному состоянию | | | |
| Контрольная точка 1.1.  Приобретено материалов | до 31 декабря ежегодно | Администрация Пригородного муниципального образования | Накладная |
| Контрольная точка 1.2.  Выполнены монтажные работы | до 31 декабря ежегодно | Администрация Пригородного муниципального образования | Акт выполненных работ |
| Мероприятие (результат): Разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза сметной документации, анализ сметной документации и строительный контроль за выполняемыми работами | | | |
| Контрольная точка 1.1.  Изготовлена смета | до 31 декабря ежегодно | Администрация Пригородного муниципального образования | Акт выполненных работ |
| Контрольная точка 1.2.  Проведен анализ сметной документации | до 31 декабря ежегодно | Администрация Пригородного муниципального образования | Акт выполненных работ |
| Контрольная точка 1.3.  Проведена экспертиза сметной документации | до 31 декабря ежегодно | Администрация Пригородного муниципального образования | Акт выполненных работ |
| Контрольная точка 1.4.  Проведен строительный контроль | до 31 декабря ежегодно | Администрация Пригородного муниципального образования | Акт выполненных работ |
| Мероприятие (результат): Осуществлена дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | | | |
| Контрольная точка 1.1.  Заключены муниципальные контракты, договора | до 31 декабря ежегодно | Администрация Пригородного муниципального образования | - |
| Контрольная точка 1.2.  Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог | до 31 декабря ежегодно | Администрация Пригородного муниципального образования | Акт выполненных работ |
| Контрольная точка 1.3.  Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог | до 31 декабря ежегодно | Администрация Пригородного муниципального образования | Акт выполненных работ |