Отчет о реализации инициативного проекта:

«Ремонт водозаборного узла п. Пригородный Петровского района Саратовской области» в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о расходах на реализацию Проекта и соблюдении установленного уровня софинансирования объема расходных обязательств муниципального образования** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Код направления расходов, содержащийся в коде целевой статьи расходов** | **Предусмотрено соглашением <2>** | | **Бюджетные ассигнования, рублей** | **Кассовые расходы** | | **Неиспользованный объем** | | **Примечание** |
| **рублей** | **уровень софинасирования в процентах** | **рублей** | **в процентах к расходам всего** | **ассигнований, рублей** | **финансового обеспечения, рублей** |
| **<1>** | **<3>** | **(гр. 6 - гр. 7)** | **(гр. 4 - гр. 7)** | **<4>** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Расходы - всего, в том числе за счет средств: | X | 3 234 028,14 | 100,0 | 3 234 028,14 | 3 234 028,14 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Субсидии | 7210 2 | 1 500 000,00 | 46,4 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 46,4 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Бюджета муниципального образования, из них: | X | 1 566 007,14 | 48,4 | 1 566 007,14 | 1 566 007,14 | 48,4 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | по Соглашению | S217 2 | 1 566 007,14 | 48,4 | 1 566 007,14 | 1 566 007,14 | 48,4 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | сверх предусмотренных Соглашением <5> |  | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | X |  |
| 4. | Инициативных платежей граждан, из них | X | 97 021,00 | 3,0 | 97 021,00 | 97 021,00 | 3,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | по Соглашению | S218 2 | 97 021,00 | 3,0 | 97 021,00 | 97 021,00 | 3,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | сверх предусмотренных Соглашением <5> |  | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | X |  |
| 5. | Инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, их них | X | 71 000,00 | 2,2 | 71 000,00 | 71 000,00 | 2,2 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1 | по Соглашению | S219 2 | 71 000,00 | 2,2 | 71 000,00 | 71 000,00 | 2,2 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2 | сверх предусмотренных Соглашением <5> |  | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | X |  |
| 6 | Расходы произведенные муниципальным автономным или бюджетным учреждением <5.1> | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств, принятых в целях их достижения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Закупка товаров, работ, услуг в целях достижения результата использования субсидии** | | | | | **Объем обязательств, принятые в целях достижения результатов использования Субсидии** | | | | | | | | | | **Фактическая оплата** | **Примечание  <12>** |
| **бюджетные обязательства (обязательства <6>)** | | | | | **Экономия  (гр. 6 - гр.11)  <10>** | **денежные обязательства** | | | |
| **Объект закупки** | | **Код способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) <7>** | **Дата начала осуществления закупки  <8>** | **Начальная (максимальная) цена контракта <8>** | **сведения о заключенном контракте (договоре)** | | | | **сумма <9>** | **сведения о фактическом исполнении заключенного контракта (договора)** | | | **сумма <9>** |
| **наименование** | **краткое описание** | **наименование исполнителя** | **номер** | **дата** | **срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ** | **документ, подтверждающий приемку поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ** | **номер** | **дата** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **I. Объем финансового обеспечения расходных обязательств, предусмотренный Соглашением** | | | | | | | | | | | | | | | **3 234 028,14** | |  |
| 1 | Выполнение работ. | **Капитальный ремонт водозаборного узла п. Пригородный.**   **I. Бурение скважины:**  1. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем;  2. Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением;  3. Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении;  4. Установка фильтров на колонне водоподъемных труд: при роторном бурении;  5. Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания;  6. Откачка воды насосом при роторном бурении;  7. Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: гравия;  8. Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении с соединением: сварным;  9. Устройство оголовка.   **II. Благоустройство скважины (колодец водопровод, прокладка силового провода по опорам):**  1. Разработка грунта в отвал экскаваторами;  2. Разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами;  3. Земляные работы, выполняемые ручным способом;  4. Устройство круглых колодцев из сборного ж/бетона в грунтах: мокрых;  5. Устройство основания под трубопроводы: песчаного;  6. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб;  7. Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов;  8. Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников;  9. Приварка фланцев к стальным трубопроводам;  10. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных;  11. Продавливание без разработки грунта (прокол);  12. Протаскивание в футляр стальных труб;  13. Засыпка в ручную траншей, пазух котлованов и ям;  14. Засыпка траншей и котлованов с перемещением бульдозерами;  15. Прокладка силового кабеля по опорам (бурение ям бурильно-крановыми машинами: на автомобиле; установка металлических столбов с погружением в бетонное основание; подвеска провода на опорах без использования автогидроподъемника; установка открыто по строительным конструкциям проводника заземляющего из полосовой стали). | 2 | 24.04.2025 | 3 226 628,81 | Индивидуальный предприниматель Замрыка Юрий Андреевич | 0160300009525000004/4 | 19.05.2025 | 26.09.2025 | 3 210 495,67 | 16 133,14 | Документ о приемке, сформированный в ЕИС. Приложение: | 1 | 11.06.2025 | 3 210 495,67 | 3 210 495,67 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения закупочных процедур будет направлена на финансовое обеспечение мероприятий, не предусмотренных инициативным проектом, но связанных с его реализацией. |
| Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 | 1 | 09.06.2025 |
| 2 | Выполнение работ. | **Очистка резервуара водонапорной башни в п. Пригородный. (Очистка ствола водонапорной башни от грязи и ила.**):  1. Дезинфекция емкостей для питьевой воды;  2 Демонтаж люков:  3. Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии туб;  4 Установка люков герметических;  5. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. | 5 |  | 0,00 | Индивидуальный предприниматель Сысуев Михаил Николаевич | 05/2025 | 03.06.2025 | 03.07.2025 | 23 532,47 | 0,00 | Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3, | 1 | 03.07.2025 | 23 532,47 | 23 532,47 | Обязательства приняты за счет экономии, образовавшейся по итогам проведения закупочных процедур. |
| **Итого по разделу II** | | | X | | **3 226 628,81** | X | | | | **3 234 028,14** | **16 133,14** | X | | | **3 234 028,14** | **3 234 028,14** | X |
| **III. Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств (раздел I – итого по графе 16 раздела II)** | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| **IV. Достигнутый результат (1 – проект реализован, проект не реализован – 0)** | | | | | | | | | | | | | | | **1** | | |